NeuroRead – TODO (Member B: Backend, File Engineering & Full-Stack Lead)

Csak a programozási feladatok. Backend és Frontend két külön sávban (track) halad, hogy párhuzamosan lehessen dolgozni rajtuk. 🔓 = azonnal indítható, nincs blokkoló függősége 🔒 = van előfeltétele, jelölve, hogy mitől függ

🧩 0. Első lépés – közös szerződés (ez nyitja meg a párhuzamos munkát)

- [ ] 🔓 API endpoint-lista és kérés/válasz formátumok vázlatos rögzítése (URL-ek, HTTP metódusok, milyen JSON megy be/ki) – nem kell hozzá kész logika, csak a "szerződés"

- [ ] 🔓 DocumentAnalysisResponse séma átvétele Member A-tól, hogy a frontend és a backend is ugyanahhoz igazodjon

- [ ] 🔓 Egyszerű mock API összerakása (pár soros FastAPI endpoint, ami fix/dummy JSON-t ad vissza a fenti séma szerint) – ez teszi lehetővé, hogy a frontend NE várjon a valódi backend logikára

🖥️ TRACK A – Backend (haladhat a frontendtől függetlenül)

A1. Projekt Setup

- [ ] 🔓 src/backend/ mappastruktúra létrehozása

A2. File Ingestion & Parsing (src/backend/parsers/)

- [ ] 🔓 Parser interfész/absztrakt osztály definiálása (Strategy Pattern, pl. BaseParser)

- [ ] 🔓 PDF parser pdfplumber-rel

  - [ ] Szöveg kinyerése oldalanként

  - [ ] Metaadatok kinyerése (oldalszám, cím ha van)

  - [ ] Hibakezelés sérült/jelszóval védett PDF-re

  - [ ] Nagy fájlok kezelése (streamelt olvasás, memóriahatékonyság)

- [ ] 🔓 DOCX parser python-docx-szel

  - [ ] Bekezdések, címsorok kinyerése struktúra-megőrzéssel

  - [ ] Táblázatok kezelése (ha vannak)

- [ ] 🔓 TXT parser (encoding kezelés: UTF-8, fallback latin-1)

- [ ] 🔒 (A2-től függ) Közös ParserFactory / dispatcher megírása

- [ ] 🔒 Fájltípus-validáció (MIME type ellenőrzés)

- [ ] 🔒 Fájlméret-limit érvényesítése szerver oldalon

- [ ] 🔒 Szöveg-tisztítás (whitespace, fejléc/lábléc szemét, encoding hibák)

- [ ] 🔒 Egységtesztek minden parserhez (valid + hibás + edge case)

- [ ] 🔒 Log-olás minden parsing lépésnél

A3. Database Design & Layer

- [ ] 🔓 users tábla: id (PK, UUID), email (unique), hashed_password, full_name, created_at, updated_at

- [ ] 🔓 documents tábla: id, user_id (FK), filename, file_type, file_size, upload_date, storage_path, status

- [ ] 🔓 analysis_sessions tábla: id, document_id (FK), started_at, finished_at, overall_difficulty, total_segments, status, error_message

- [ ] 🔓 text_segments tábla: id, session_id (FK), segment_id, text, difficulty_score, color_code, factors (JSON), simplification_suggestion

- [ ] 🔓 brain_activations tábla: id, segment_id (FK), prefrontal_cortex, wernicke_area, broca_area, visual_cortex

- [ ] 🔒 (táblák után) Kapcsolatok, foreign key-k, cascade delete szabályok

- [ ] 🔒 Indexek (user_id, document_id, session_id)

- [ ] 🔒 Constraint-ek (email unique, difficulty_score 0-10 check)

- [ ] 🔒 SQLAlchemy/SQLModel modellek megírása

- [ ] 🔒 Alembic beállítása, első migráció

- [ ] 🔒 Seed script tesztadatokhoz

- [ ] 🔒 DB connection pooling

A4. FastAPI REST Endpointok (a séma és a DB-modellek után, de a mock API-t a 0. lépésben már megcsináltátok)

- [ ] 🔒 Auth endpointok (/auth/register, /auth/login, /auth/refresh)

  - [ ] Jelszó hashelés (bcrypt/passlib)

  - [ ] JWT middleware / dependency injection

- [ ] 🔒 Dokumentum endpointok (/documents/upload, /{id}/status, /{id}/result, /history, DELETE /{id})

- [ ] 🔒 Jogosultságkezelés (user csak saját dokumentumaihoz fér hozzá)

- [ ] 🔒 Hibakezelés, validáció, globális exception handler

- [ ] 🔓 CORS beállítása (ezt érdemes elsők között, hogy a frontend már most tudjon kommunikálni akár a mockkal is)

- [ ] 🔒 Rate limiting megfontolása

- [ ] 🔒 Logging (kérés/válasz, hibák)

A5. Háttérfeldolgozás

- [ ] 🔒 FastAPI BackgroundTasks vagy Celery beállítása

- [ ] 🔒 Celery esetén worker + broker (Redis) konfigurálása

- [ ] 🔒 Job státusz nyomon követése DB-ben

- [ ] 🔒 Hibakezelés, retry-logika

- [ ] 🔒 Timeout kezelés

- [ ] 🔒 Member A AI moduljának meghívása a pipeline-ból

- [ ] 🔒 WebSocket vagy polling végpont a progress frontend felé küldéséhez

A6. Integráció Member A sémájával

- [ ] 🔒 DocumentAnalysisResponse validáció beépítése

- [ ] 🔒 AI válasz → text_segments + brain_activations táblák feltöltése

🎨 TRACK B – Frontend (indulhat azonnal, a mock API-ra támaszkodva – nem kell megvárni a valódi backendet)

B1. Projekt alapok

- [ ] 🔓 React + TailwindCSS projekt inicializálása (src/frontend/)

- [ ] 🔓 Routing beállítása (/login, /register, /dashboard, /analysis/:id)

- [ ] 🔓 Alap layout komponensek (Navbar, Sidebar, Footer)

- [ ] 🔓 API kliens réteg (axios/fetch wrapper, base URL, error handling) – a 0. lépésben rögzített szerződés + mock API ellen fejlesztve

B2. Fájlfeltöltő komponens

- [ ] 🔓 Drag-and-drop terület kialakítása

- [ ] 🔓 Fájltípus- és méretvalidáció kliens oldalon

- [ ] 🔓 Real-time upload progress bar

- [ ] 🔓 Hibaüzenetek megjelenítése

- [ ] 🔓 Sikeres feltöltés utáni átirányítás

B3. Feldolgozási állapot UI

- [ ] 🔓 Polling vagy WebSocket kapcsolat a status endponthoz (mock-kal tesztelve)

- [ ] 🔓 Loading / processing állapot vizuális jelzése

- [ ] 🔓 Hiba állapot megjelenítése

B4. Text Heatmap komponens

- [ ] 🔓 Szegmensek renderelése színkód szerint (mock adatból dolgozva)

- [ ] 🔓 Reszponzív, görgethető szövegnézet

- [ ] 🔓 onClick / onHover tooltip (nehézségi bontás, simplification_suggestion)

- [ ] 🔓 Szinkronizációs hook/esemény a Brain Visualizerhez (Observer Pattern)

- [ ] 🔓 Aktív szegmens kiemelése kattintás/scroll alapján

B5. Dashboard nézet

- [ ] 🔓 Korábbi dokumentumok/session-ök listázása (mock listából)

- [ ] 🔓 Szűrés/rendezés

- [ ] 🔓 Lapozás (pagination)

- [ ] 🔓 Session megnyitása → heatmap újratöltése

- [ ] 🔓 Dokumentum törlése UI-ból

B6. Auth UI

- [ ] 🔓 Regisztrációs form

- [ ] 🔓 Bejelentkezési form

- [ ] 🔓 Kijelentkezés funkció

- [ ] 🔓 Védett route-ok kezelése

- [ ] 🔓 Token tárolás és automatikus kiléptetés lejáratkor

B7. UI/UX finomítás

- [ ] 🔓 Reszponzív design (mobil/tablet)

- [ ] 🔓 Betöltési és hiba állapotok konzisztens kezelése

- [ ] 🔓 Alap accessibility ellenőrzés

🔗 C. Összekötés – amikor a két track találkozik

- [ ] 🔒 Mock API lecserélése a valódi backend endpointokra a frontend API kliens rétegben

- [ ] 🔒 Közös schemas.py véglegesítése Member A-val, verziózás egyeztetése

- [ ] 🔒 Heatmap ↔ Brain Visualizer szinkronizáció tesztelése

- [ ] 🔒 Közös staging/dev környezet beállítása

- [ ] 🔒 End-to-end teszt: upload → parsing → AI pipeline → DB mentés → heatmap + brain render

- [ ] 🔒 Közös hibakezelési konvenció egyeztetése

✅ D. Tesztelés (a track-ek végén, ill. folyamatosan)

- [ ] 🔒 Unit tesztek: parserek, API endpointok, DB modellek/repository réteg

- [ ] 🔒 Integrációs tesztek (teljes upload → elemzés → mentés folyamat)

- [ ] 🔒 Pydantic schema validációs tesztek

- [ ] 🔒 Frontend komponens tesztek (Heatmap, Dashboard, Upload, Auth formok)

- [ ] 🔒 Manuális end-to-end teszt checklist

- [ ] 🔒 Biztonsági alap-ellenőrzés (SQL injection védelem, jelszó hashelés, JWT lejárat)

- [ ] 🔒 Teljesítmény ellenőrzés (nagy fájl feltöltés, sok szegmens renderelése)

⚙️ 1. FÁZIS – Backend Építőkövek (Track A)

- 1.1. File Ingestion & Parsing (src/backend/parsers/) ( KÉSZ)

  - BaseParser absztrakt osztály (Strategy Pattern).

  - PDF (pdfplumber), DOCX (python-docx) és TXT parserek megírása.

  - ParserFactory dispatcher és kódoláshiba-kezelések.

- 1.2. Adatbázis Architektúra (src/backend/database/) ( JELENLEGI LÉPÉS)

  - PostgreSQL adatbázis kapcsolat kiépítése (connection.py).

  - ORM Modellek létrehozása külön fájlokban (User, Document, AnalysisSession, TextSegment, BrainActivation).

  - Migrációk beállítása Alembic segítségével.

  - Seed script írása tesztadatok generálásához.

- 1.3. FastAPI REST Endpoints & Auth (src/backend/api/)

  - Autentikáció endpointok (/auth/register, /auth/login, JWT tokenek, bcrypt jelszóhashelés).

  - Dokumentumkezelő endpointok (/documents/upload, /{id}/status, /{id}/result, /history, DELETE /{id}).

  - Jogosultságkezelés és globális hibakezelés.

- 1.4. Háttérfeldolgozás & AI Integráció

  - FastAPI BackgroundTasks vagy Celery worker beállítása a nagy fájlok feldolgozásához.

  - Member A AI pipeline-jának meghívása és az eredmények DB-be mentése.

  - Progress / Status API (polling vagy WebSocket) megírása.

🎨 2. FÁZIS – Frontend UI Fejlesztés (Track B)

- 2.1. Alapok & Auth UI

  - Kliens oldali API réteg (axios wrapper base URL-lel, JWT token tárolással).

  - Login, Register és védett Route-ok kezelése.

  - Layout komponensek (Navbar, Sidebar).

- 2.2. Drag-and-Drop Fájlfeltöltő & Dashboard

  - Interaktív fájlfeltöltő (méret- és típusvalidációval, progress bar-ral).

  - Dokumentum-előzmények (History listázása, törlése, megnyitása).

- 2.3. Text Heatmap Komponens

  - Szöveg renderelése a kapott kognitív nehézségi színkódok alapján.

  - Tooltip-ek megjelenítése kattintásra (faktorelemzés és egyszerűsítési javaslatok).

  - Eseménykezelő (Observer Pattern) a Member A által fejlesztett 2D/3D Brain Visualizer szinkronizálásához.

🔗 3. FÁZIS – Összekötés & Tesztelés

- Rendszerintegráció: A Mock API kicserélése a valódi backend/AI folyamatokra a Frontendben.

- End-to-End Teszt: Teljes feltöltési, elemzési, DB-mentési és megjelenítési lánc ellenőrzése.

- Tesztelés & Kódminőség: Unit tesztek írása a parserekhez/endpointokhoz, biztonsági ellenőrzések (SQL injection, JWT lejárati idő).

- Dokumentáció (/docs): Volere SRS dokumentum részleteinek és architektúra/adatbázis diagramok elkészítése a tárgykövetelményekhez.